КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.06.2011 | с. Большой Улуй | № | 177-п |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации проекта схемы территориального планирования Большеулуйского района

В целях реализации проектных решений и достижения  показателей проекта схемы территориального планирования Большеулуйского района, утвержденного решением Большеулуйского районного Совета депутатов от 02.07.2010 № 20, на основании пункта 2 статьи 18 и статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 32.2. и 32.3. Устава Большеулуйского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации проекта схемы территориального планирования Большеулуйского района согласно приложения.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Вести» и размещению на официальном сайте Администрации Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Большеулуйского района Федоренко Т.Н.

Глава Администрации

Большеулуйского района                                                               А.Г. Красиков

Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Большеулуйского района

от                              №

Первоочередные мероприятия по реализации

проекта схемы территориального планирования Большеулуйского района

на 1 расчетный срок 2011 - 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. изм. | Мощ-ность | Стоимость мероприятия всего, в тыс. руб. | в том числе: | Планируемый срок выполнения мероприятия, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 | Разработка генеральных планов Большеулуйского, Сучковского и Новоеловского сельсоветов с разработкой генеральных планов населенных пунктов: п. Сосновый Бор, д.Симоново, д. Секретарка и с. Новая Еловка | шт. | 3 | 12420,5 | 10791 | 1629,5 | - | 2012-2015 |
| 2 | Разработка проектов планировки территорий, подлежащих застройке в населенных пунктах | га | 49 | 5500 | 4950 | 550 | - | 2014-2015 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в с. Большой Улуй | мест | 95 | 1800 | - | 1800 | - | 2011 |
| 4 | Строительство детского сада в с. Большой Улуйв с. ельство детского сдаы | мест | 95 | 65525 | - | - | 65525 | 2012-2013 |
| 5 | Жилищное строительство 1 очередь | тыс.м2. | 13,1 | 25021 | - | 9500 | 15521 | 2011-2017 |
| 6 | Обеспечение территорий для жилищного строительства инженерной ифраструктурой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - сети водоснабжения | км. | 1,3 | 10370 | 3370 | 7000 | - | 2011-2017 |
| 6.2 | - тепловые сети | км. | 1,1 | 16665 | 16500 | 165 |  | 2012-2015 |
| 6.3 | - сети энергоснабжения | км. | 4,5 | 4115 | - | 2100 | 2015 | 2012-2017 |
| 6.4 | - автодороги по улицам села | км. | 4,5 | 11000 | - | 3500 | 7500 | 2014-2017 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство малых очистных сооружений | тыс.м3 | 1,5 | 1500 | 1450 | 50 | - | 2015-2017 |
| 8 | Строительство (приобретение) стационарных ФАПов | шт. | 5 | 4500 | - | 4500 | - | 2011-2012 |
| 9 | Сохранение исторического наследия района | шт. | 10 | 1800 | - | 1800 | - | 2011-2017 |
| 10 | Организация стока поверхностных вод | насел. пункт | 35 | 1200 | - | 1200 | - | 2011-2012 |
| 11 | Предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой затопления населенных пунктов Сучковского сельсовета | насел. пункт | 3 | 4010,2 | 4010,2 | - | - | 2011 |
| 12 | Благоустройство территорий населенных пунктов | шт. | 35 | 38500 | 700 | 37800 | - | 2011-2017 |
| 13 | Закрытие несанкционированных свалок | шт. | 1 | 8400 | 8400 | - | - | 2012-2017 |
|  | Итого: |  |  | 212326,7 | 50171,2 | 71594,5 | 90561 |  |