- К постановлению  Администрации

- Большеулуйского района от 7.10.2013г №353-п

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Большеулуйского  района

- «Реформирование и     модернизация

- жилищно-коммунального хозяйства и

- повышение энергетической

- эффективности в Большеулуйском

- районе» на 2014-2018годы

- В редакции постановления  Администрации

- Большеулуйского    района  от 7.10.2013 № 353,от

- 18.12.2013 № 440, от 23.07.2014 № 185, от

- 15.12.2014 № 315, от 19.01.2015 №9, от 13.11.2015

- №264.)

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

- «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА»

- НА 2014-2018 ГОДЫ

| Наименование подпрограммы: | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Большеулуйского района на 2014-2018 годы (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма: | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе на 2014-2018 годы. |
| Муниципальный заказчик: | Администрация Большеулуйского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Служба заказчика» |
| Цели и задачи подпрограммы: | Целью подпрограммы является : -повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. Задача подпрограммы : -повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры за счет реконструкции (модернизации) и замены ветхих инженерных сетей. - повышение санитарных и экологических требований на территории Большеулуйского района. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности: | 1. Содержание мест захоронений животных (скотомогильник) на 100%; 2. Гарантии погребения умерших не имеющих родственников либо законных представителей на 100% |
| Сроки реализации подпрограммы: | 2014 -2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы: В редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 7.10.2013 № 353, от 18.12.2013 № 440, от 23.07.2014 № 185, 15.12.2014 № 315, от 19.01.2015 №9, от 13.11.2015 №264.) | Общий объем финансирования – 8632,7 тыс. руб. в том числе: 2014 г. –5362,3 тыс. руб.; 2015 г. – 963,4 тыс. руб.; 2016 г. –769,0 тыс. руб.; 2017г - 769,0тыс.руб., 2018г- 769,0 тыс.руб. Источники финансирования программы: средства местного бюджета 3924,47 тыс. руб., в том числе: 2014 г. – 814,57 тыс.руб, 2015 г. – 802,9 тыс.руб, 2016 г. – 769,0 тыс.руб, 2017г. -769,0 тыс.руб. 2018г.-769,0 тыс.руб. Средства краевого бюджета 4708,23 тыс.руб., в том числе: 2014г.-4547,73 тыс.руб. 2015г.-160,5 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы: | - Текущий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Администрация Большеулуйского района. - Координацию реализации мероприятий программы осуществляет МКУ «Служба заказчика». - Финансовый контроль использования бюджетных средств осуществляет контрольно- счетный орган Большеулуйского района |

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка  общерайонной  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Одной из основных целей Администрации Большеулуйского района является обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений.

Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  района предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям района.

Подпрограмма развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры – это строительство и (или) модернизация систем и объектов коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение санитарной и экологической ситуации на территории района.

Для решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является:

повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения Большеулуйского района.

Основными задачами подпрограммы  являются:

- Повышение надежности, функционирования объектов инженерной инфраструктуры за счет реконструкции (модернизации) и замены ветхих инженерных сетей.

2.Повышение  санитарных и экологических  требований

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2016 г.г.

В результате реализации мероприятий подпрограммы прогнозируется в 2016 году по сравнению с 2012 г.:

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении 1 к подпрограмме.

- Приложение № 1

- к подпрограмме «Развитие и модернизация

- объектов  коммунальной инфраструктуры

- Большеулуйского  района» на 2014-2018г

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель подпрограммы | Повышение санитарных и экологических требований на территории Большеулуйского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание мест захоронений животных(скотомогильник) | % | Отчетность | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Гарантии погребения умерших не имеющих родственников | % | Отчетность | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы производится в следующей последовательности:

- заключение муниципального контракта на выполнение работ;

- осуществление контроля и приемки выполненных работ;

- финансирование выполненных работ.

Исполнитель    работ    по    реализации    подпрограммы    определяется    в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов   на   поставки   товаров,   выполнения   услуг   для   государственных   и муниципальных    нужд»    на    конкурсной    основе.    Проведение конкурса осуществляет ответственный исполнитель мероприятия.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущий  контроль  за  ходом реализации подпрограммы  и достижения конечного результата осуществляется Администрацией Большеулуйского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Большеулуйского района, которая несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.

Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет контрольно - счетный орган  Большеулуйского района.

Разработку технических заданий, строительный и технический контроль за выполнением работ осуществляет МКУ «Служба заказчика».

Исполнитель мероприятий по окончании выполнения работ направляет в МКУ «Служба заказчика» акты приемки выполненных работ.

Мониторинг выполнения подпрограммы осуществляет МКУ «Служба заказчика» и по окончании финансового года представляет Главе Администрации Большеулуйского района отчет о выполнении программы за текущий год.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Результатом проведения мероприятий подпрограммы будет являться достижение следующего социально-экономического  эффекта:

- повышение надежности, бесперебойности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

- повышение санитарных и экологических требований.

2.6. Мероприятия подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов указан в приложении №2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

В редакции постановления  Администрации

Большеулуйского    района  от 7.10.2013 № 353,от

18.12.2013 № 440, от 23.07.2014 № 185, от

15.12.2014 № 315, от 19.01.2015 №9, от 13.11.2015

№264.)

Финансовые потребности, необходимые для реализации подпрограммы, обеспечиваются за  счет  средств   местного бюджета   и   составят  за  период     реализации     подпрограммы   8632,7 тыс. руб.,

в том числе:

2014 г. – 5362,3тыс.руб.

2015 г. –  963,4 тыс.руб.

2016 г. –  769,0тыс.руб.

2017 г. –  769,0тыс.руб.

2018г.-     769,0 тыс.руб.

средства местного бюджета  3924,47 тыс. руб.,

в том числе:

2014 г. – 814,57 тыс.руб.

2015 г. –  802,9 тыс.руб.

2016 г. –  769,0тыс.руб.

2017 г. –  769,0тыс.руб.

2018г.-769,0 тыс.руб.

Средства краевого бюджета  4708,23 тыс.руб.,

в том  числе:

2014 г- 4547,73 тыс.руб.

2015г.-160,5 тыс.руб.