Подпрограмма

**«Благоустройство территории Бобровского сельсовета на 2020-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Благоустройство территории Бобровского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры на 2020 - 2022 годы» |
| **Муниципальный заказчик** | Администрация Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края |
| **Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств** | Администрация Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края |
| **Цель программы** | Улучшение состояния территории населенных пунктов |
| **Задачи подпрограммы** | Организация благоустройства населенных пунктов |
| **Целевые индикаторы** | 1. Доля уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов; 2. Объем средств на повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах. |
| **Сроки реализации подпрограммы** | 2020-2022 годы |
| **Объекты и источники финансирования подпрограммы** | Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  в 2020-2022 годах 4004,20 тыс. рублей,  в том числе:  средства местного бюджета 4004,20 тыс. рублей  по годам:  в 2020 году – 1485,00 тыс. рублей  в 2021 году – 1334,30 тыс. рублей;  в 2022 году – 1184,90 тыс. рублей |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и перспективы развития.**

Муниципальное образование Бобровский сельсовет включает в себя четыре населенных пункта: с. Бобровка, д. Черемшанка, п. Изыкчуль, п. Таёжка в них существуют зоны застройки частного сектора.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как зоны отдыха, уличное освещение, дороги и тротуары до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте, места захоронения требуют благоустройства. Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов (далее - ТБО), уничтожение дикорастущей конопли объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства территории невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении условий для жизни, деятельности и отдыха населения.

Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы, целевые индикаторы и показатели.**

-Выполнение мероприятий подпрограммы связанных с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства территории, создания условий проживания, приведут к снижению социальной напряженности населения.

-Решение этих задач будет осуществляться администрацией Бобровского сельсовета в рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Бобровского сельсовета на 2020-2022 годы»

Целью подпрограммы является:

- улучшение состояния территории населенных пунктов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

организация благоустройства населенных пунктов

Срок реализация подпрограммы 2020-2022 годы.

Целевые индикаторы и показатели результативности указаны в приложение №1 подпрограммы **«**Благоустройство территории Бобровского сельсовета на 2020-2022 годы»

**3.**. **Механизм реализации подпрограммы.**

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению №2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы)

Главным распорядителем средств бюджета является администрация Бобровского сельсовета.

**4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.**

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия.

Общее руководство и контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Бобровского сельсовета.

*В его обязанности входит*:

- координация деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;

-рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, объемов финансирования.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет администрация Бобровского сельсовета.

*В его обязанности входит:*

- текущее управление мероприятиями;

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация Бобровского сельсовета. Исполнитель несет ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий подпрограммы и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов подпрограммы.

1. **Оценка социально-экономической эффективности**

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

1. Улучшение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке, а так же содержания мест захоронений в надлежащем виде.
2. Улучшение качества освещённости улиц и дорог в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка.

**6. Мероприятия подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов – приложение № 2 к подпрограмме.

**7. Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:

в 2020-2022 годах 4004,20 тыс.рублей

в том числе:

средства местного бюджета 4004,20 тыс.рублей по годам:

в 2020 году 1485,00 тыс.рублей

в 2021 году 1334,30 тыс.рублей

в 2022 году 1184,90 тыс.рублей

Объемы средств бюджетов всех уровней для финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство

территории Бобровского

сельсовета на 2020-2022 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый год 2018 г | Текущий финансовый год 2019 г | Очередной финансовый год 2020г | Первый год планового периода 2021 г | Второй год планового периода 2022 г |
|  | Цель подпрограммы: **Улучшение состояния территории населенных пунктов** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1  Доля уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов; | % |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
|  | Целевой индикатор 2  Объем средств на повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах. | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Благоустройство

территории Бобровского

сельсовета на 2020-2022 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый 2020 г. | первый год планового периода 2021 г. | второй год планового периода 2022 г. | Итого на период |
| Цель подпрограммы **Улучшение состояния территории населенных пунктов** | Администрация Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края |  |  | 0110000000 |  | 1485,00 | 1334,30 | 1184,90 | 4004,20 |  |
| **Задача 1**  Организация благоустройства населенных пунктов | Администрация Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке, а также содержание мест захоронения в надлежащем виде. | Администрация Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 804 | 0503 | 0110000010 | 240 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | Улучшение качества содержание мест захоронения в чистоте и порядке. |
| Повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах поселения | Администрация Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 804 | 0503 | 0110000020 | 240 | 613,00 | 462,30 | 312,90 | 1388,20 | Улучшение качества освещённости улиц и дорог в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка |
| Повышение качества чистки дорог в населенных пунктах поселения в зимнее время | Администрация Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 804 | 0409 | 0110000030 | 240 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 1140,00 | Улучшение качества дорог в зимний период |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, Обустройство пешеходных дорожек вдоль автодороги – Решение Большеулуйского суда дело № 2-57/2018 от 11.04.2018 г. | Администрация Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 804 | 0409 | 0110000040 | 240 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1200.00 | Улучшение качества дорог |
| Содержание водных объектов | Администрация Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 804 | 0503 | 0110000050 | 850 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | Налоги |
| Обеспечение санитарного благополучия в местах несанкционированных свалок ТБО | Администрация Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 804 | 0503 | 0110000060 | 240 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 | Улучшение качества содержание территории поселения в чистоте и порядке. |
| Обеспечение санитарного благополучия на территории | Администрация Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 804 | 0503 | 0110000070 | 850 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | Налоги |

Приложение № 3

к подпрограмме, реализуемой в рамках

муниципальных программ Бобровского сельсовета

Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ресурсное обеспечение подпрограммы  (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый 2020 год | первый год планового периода 2021 г. | второй год планового периода 2022 г. | Итого на период |
| Подпрограмма | «Благоустройство территории Бобровского сельсовета на 2020-2022 годы» | Всего | **1485,0** | **1334,3** | **1184,9** | **4004,20** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 1485,0 | 1334,3 | 1184,9 | 4004,20 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 подпрограммы | Повышение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке, а также содержание мест захоронения в надлежащем виде | Всего | **30,00** | **30,00** | **30,00** | **90,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 подпрограммы | Повышение качества освещённости улиц и дорог в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка | Всего | **613,00** | **462,30** | **312,90** | **1388,20** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 613,00 | 462,30 | 312,90 | 1388,20 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 3  подпрограммы | Повышение качества содержания дорог в зимний период в населенных пунктах поселения. | Всего | **380,00** | **380,00** | **380,00** | **1140,00** |
| В том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 1140,00 |
| юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4  подпрограммы | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них,  Обустройство пешеходных дорожек вдоль автодороги – Решение Большеулуйского суда дело № 2-57/2018 от 11.04.2018 г. | Всего | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **1200,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1200,00 |
| юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5  подпрограммы | Содержание водных объектов | Всего | **12,00** | **12,00** | **12,00** | **36,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6  подпрограммы | Обеспечение санитарного благополучия в местах несанкционированных свалок ТБО | Всего | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **120,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7  подпрограммы | Обеспечение санитарного благополучия на территории сельсовета | Всего | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **30,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| юридические лица |  |  |  |  |