Пояснительная записка к годовому отчету по реализации  муниципальной   программы

«Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального

хозяйства  и повышение энергетической эффективности в

Большеулуйском районе »

Ответственный исполнитель  муниципальной программы:

МКУ «Служба заказчика»

Целью  муниципальной программы  является:

- Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальных систем жизнеобеспечения Большеулуйского района.

- Создание условий для эффективного  и прозрачного  управления финансовыми  ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Целевые  показатели муниципальной  программы:

- Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 42,79 % в 2021 году до 42,78% в 2023 году.

- Снижение показателей аварийности:

водоснабжение   до 4 ед. к 2023 году;

теплоснабжение  до 1 ед. к 2023 году

-Содержание мест захоронений животных (скотомогильник)  - 100%  обслуживание биотермической ямы каждый месяц

-Транспортировка трупов  в морг в 2021 году составило 98 человек   выполнение на 100%

Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе,  до 95,3% в 2021 году

Доведение количества проведенных контрольных  и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют МКД на период проведения проверки, проведены проверки в полном объеме в 13 многоквартирных домах по подготовке к зимнему периоду

Доведение доли устраненных недостатков  от общего  числа выявленных  при обследовании жилищного фонда - устранены все недоставки в полном объеме, которые были выявлены при  проведенных проверках.

Задачами  муниципальной программы  и подпрограммами  являются:

Задача. Повышение надежности функционирования объектов  инженерной инфраструктуры за счет реконструкции (модернизации) и замены ветхих инженерных  сетей  реализуемые  подпрограммой «Развитие и модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  Большеулуйского района»

Задача. Повышение энергосбережения и энергоэффективности коммунальной инфраструктуры реализуемая подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Большеулуйском  районе»

Задача. Повышение эффективности  исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения реализуемая подрограммой «Обеспечение  реализации муниципальной программа  и прочие   мероприятия  »

Подпрограмма: «Развитие и модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  Большеулуйского района»

На  реализацию подпрограммы  в 2021 году было предусмотрено  86025,5 тыс.руб выполнение  составило 75566,0 тыс.руб., из них средства краевого бюджета  предусмотрено 7984,4 тыс.руб., выполнение 7984,4 тыс.руб., и средства  районного бюджета предусмотрено 78041,1 тыс.руб. выполнение 77581,6 тыс.руб.

В результате  реализации мероприятий:

-капитальный ремонт водозаборной скважины в д.Красный Луг  2360,0тыс.руб, освоение составляет 100 %-краевая субсидия

-содержание биотермической  ямы  план 71,6 тыс.руб, фактическое освоение 71,6 тыс.руб., выполнение  составляет 100%

-погребение умерших не имеющих  родственников  либо законных представителей  предусмотрено  местным бюджетом 75,5 тыс.руб., исполнение 75,5 тыс.руб.-100%

-транспортировка  трупов до морга в 2021 году план 442,6 тыс.руб фактически освоено 413,3 тыс.руб., выполнение составляет 93,4%

-.финансовое обеспечение  мероприятий   на строительства, и реконструкцию, и ремонт  объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности план 69,9 тыс.руб., освоено 69,9 тыс.руб., выполнение 100%

- финансовое обеспечение  мероприятий   на строительства, и реконструкцию, и ремонт  объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности план 1308,4 тыс.руб., освоено 1308,4 тыс.руб., выполнение 100%

-региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень  заработной платы работников бюджетной сферы план 47273,4 тыс.руб., фактически освоено 46843,2 тыс.руб.,  выполнение составляет 99,1%.

-обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Служба обеспечение» план 30033,8 тыс. руб., освоено 30033,8 тыс.руб.,  выполнение составляет 100%.

-финансовое обеспечение на частичную компенсацию расходов на повышение  оплаты труда отдельным категория  работников  бюджетной сферы план 4184,0 тыс.руб.,  факт 4184,0 тыс.руб., освоено на 100%

- субсидия  бюджетам  муниципальных образований района на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств местного бюджета  план 74,3 тыс.руб., факт 74,3тыс.руб., освоено на 100%

-субсидия  бюджетам  муниципальных образований района на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств краевого бюджета  план 132,0 тыс.руб., факт 132,0тыс.руб., освоено на 100%

Подпрограмма: « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Большеулуйском  районе» данная  подпрограмма не работает, т.к. мероприятия  которые  были запланированы -  выполнены  в 2013 году.

Подпрограмма: «Обеспечение  реализации муниципальной программа  и прочие   мероприятия »

На  реализацию подпрограммы  в 2021 году было предусмотрено  3112,7 тыс.руб  из них средства   районного бюджета 3112,7 тыс.руб., фактическое финансирование составило  3076,1тыс.руб., выполнение составляет 98,8 %

Отдельное мероприятие  по муниципальной программе:

1.финансовое обеспечение  на реализацию отдельных  мер по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги: предусмотрено краевым бюджет на 2021од  877,4 тыс.руб., освоено 571,6 тыс.руб., выполнение составляет 65,10%

2.иные межбюджетные  трансферты  бюджетам муниципальных образований района на  повышение надежности  функционирования систем  жизнеобеспечения граждан сельских поселений  план 1136,9 тыс.руб., освоено 1129,8 тыс.руб., выполнение составляет 99,4%

3.субсидия  бюджетам муниципальных образований района   на создание условий для развития услуг связи в малочисленных  населенных пунктах Красноярского края, за счет средств  краевого бюджета план 4284,9 тыс.руб., факт 4284,9 тыс.руб., выполнение составляет 100%., местный бюджет 4,3 тыс.руб., выполнение 100%

4.Обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных  учреждений      план  2303,4  тыс.руб.,  факт 2264,5 тыс.руб.,  исполнение  98,3 % , за счет средств краевого бюджета  план 185,0 тыс.руб., исполнение 100%

5.Финансовое обеспечение на обустройство  мест площадок  накопление отходов  потребления и приобретение контейнерного оборудования за счет средств  краевого бюджета  план 1132,0 тыс.руб.факт 1120,8 тыс.руб., выполнение  на 99,0%, за счет средств местного бюджета  план 13,8 тыс.руб. исполнение 13,6 тыс.руб., освоено на 98,5%.

Финансирование программы в 2021 году (отчетный финансовый год):

общий объем финансирования – 99075,9  тыс. руб. по плану и  98216,6 тыс. руб. по факту

в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета: 14463,7 тыс.руб. по плану и  14146,7 тыс. руб. по факту;

средства местного бюджета: 84612,2 тыс. руб. по плану и 84069,9 тыс. руб. по факту.

Направлениями расходов являлись: капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, содержание  биотермической ямы, доставка умерших до морга, погребение умерших не имеющих родственных связей, расходы на выплату персоналу в целях обеспечения  выполнений функций муниципальными органами, казенными учреждениями.

Финансовые расходы 2021 г. распределены на Администрацию Большеулуйского района

4. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения программы:

Проведено торгов – 2 шт., из них состоялись 2 шт., размещено заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

5. Согласно утвержденного постановлением № 253-п от 20.09.2017  порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района была проведена    оценка   эффективности   данной    программы,  которая  в результате   составляет  28 баллов.  Следовательно,      программа         признается  высокоэффективной.

Зам.начальника  МКУ « Служба заказчика»                         Л.А.Копендакова

Исполнитель  Новикова Т.А.

839159 2-18-90