Приложение 4

к муниципальной программе «Благоустройство территории

Новоеловского сельсовета, содержание и развитие

объектов жилищно-коммунального хозяйства »

ПАСПОРТ подпрограммы 1

«Благоустройство территории Новоеловского сельсовета»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» |
| Муниципальный заказчик | Новоеловский сельсовет Большеулуйского района Красноярского края |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края |
| Цель программы | Улучшение состояния территории населенных пунктов |
| Задачи подпрограммы | Организация благоустройства населенных пунктов |
| Целевые индикаторы | 1. Содержания населенных пунктов в чистоте и порядке;  2. Освещенность улиц и содержание дорог в населенных пунктах. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023- 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  в 2023- 2025 годах - 5324,20 тыс. рублей  в том числе: средства районного бюджета – 698,70 тыс. рублей по годам:  в 2023 году – 232,90 тыс. рублей;  в 2024 году – 232,90 тыс. рублей;  в 2025 году – 232,90 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 4625,50 тыс. рублей по годам:  в 2023 году – 1780,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 1544,20 тыс. рублей;  в 2025 году – 1301,30 тыс. рублей. |
| Система организации контроля над исполнением подпрограммы | Контроль над реализацией и целевым использованием выделенных средств подпрограммы осуществляет Администрация Новоеловского сельсовета Большеулуйского района |

1. Общая характеристика текущего состояния благоустройства сельских населенных пунктов, основные проблемы.

Муниципальное образование Новоеловский сельсовет включает в себя три населенных пункта: с. Новая Еловка, д. Александровка, д. Турецк, в них существуют зоны застройки частного сектора.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как зоны отдыха, уличное освещение, дороги до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте, места захоронения требуют благоустройства. Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов (далее - ТБО), объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды.

В 2021 году приобретены и установлены контейнеры для временного складирования ТБО в количестве 71 шт. На согласование для выбора места под контейнерные площадки и их оборудование необходимо 350 тыс. рублей дополнительных средств для бюджета Новоеловского сельсовета.

Необходимые денежные средства должны быть учтены при формировании бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

В настоящее время сбором и вывозом ТБО в муниципальном образовании занимается региональный оператор ООО «Эко-Транспорт».

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В соответствии с п.5.ч.1.ст.14 от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения относится к вопросам местного значения, и могут находиться в собственности поселения. Аналогичные нормы содержатся и в Федеральном законе № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах, о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», согласно которому к собственности поселения относятся автомобильные дороги.

В связи, с чем Большеулуйский районный суд вынес решение – обязать Новоеловский сельсовет в срок до 1 декабря 2013 года оформить право муниципальной собственности поселения на расположенные в его границах внутри поселенческие автомобильные дороги. В 2016 году закончена работа по регистрации права муниципальной собственности поселения на расположенные в его границах внутри поселенческие автомобильные дороги.

В 2014 - 2015 годах проведена техническая инвентаризация и межевание внутри поселенческих автомобильных дорог в д. Александровка и д. Турецк, а также с. Новая Еловка.

Выполнены проекты дорожного движения (решения Большеулуйского районного суда) Новоеловской сельской администрации.

Согласно предписаниям ОГБДД № 46 и № 47 от 07.08.2016, № 49 от 21.08.2016 потребуется изыскивать дополнительные средства бюджета на:

1) обустройство пешеходных дорожек (тротуаров):

- по ул. Советская в с. Новая Еловка в сумме 1 533, 90 тыс. рублей;

- по ул. Центральная в д. Александровка в сумме 958,7 тыс. рублей.

2) дорожное ограждение опор линий электропередач:

- по ул. Центральная в д. Александровка в сумме 1 984, 5 тыс. рублей;

- по ул. Советская в с. Новая Еловка в сумме 3 174,8 тыс. рублей.

Общая протяженность улично-дорожной сети на территории сельсовета составляет 13,88 км, на которой установлено 190 фонарей уличного освещения, что составляет 70%, но на вновь выделенных под строительство земельных участках уличное освещение отсутствует.

На территории сельсовета располагаются 12 трансформаторных подстанций, от которых подключены фонари и линии уличного освещения.

В период с 2010-2016 года выполнены мероприятия по переоборудованию 11 ТП на автоматический режим работы и установку приборов учета потребления электроэнергии и установлена новая по ул. Советская, д.1.

В 2018 году Администрация подала заявку на участие в краевом конкурсе «Жители - за чистоту и благоустройство». Проект Администрации по благоустройству «За чистоту и безопасность» оказался в числе победителей. Размер средств субсидии краевого бюджета на реализацию проекта составил – 480 188 рублей, софинансирование из местного бюджета - 20 000 рублей.

29 сентября 2018 года реализован проект по устройству асфальтобетонных тротуаров по ул. Советская в с. Новая Еловка, протяженностью 128,5 м. в двух направлениях.

В 2019 году Администрация приняла участие в конкурсе «Инициатива жителей – эффективность в работе» и выиграла грант «Устройство детской площадки в д. Турецк». Размер средств субсидии краевого бюджета на реализацию проекта составил – 347 250 рублей, софинансирование из местного бюджета - 1000 рублей.

В 2021 году проведено межевание земельного участка под размещение детской площадки в с. Новая Еловка по ул. Советская. Устройство детской площадки пройдет в 2 этапа.

В 2022 году Администрация приняла участие в конкурсе «Инициатива жителей – эффективность в работе» и выиграла грант «Устройство детской площадки в с. Новая Еловка». Размер средств субсидии краевого бюджета на реализацию проекта составил – 591,40 тыс. рублей,

- софинансирование из местного бюджета – 34,80 тыс. рублей;

- за счет поступлений от юридических лиц – 34,80 тыс. рублей;

- за счет поступлений от вкладов граждан – 34,80 тыс. рублей

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства территории невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении условий для жизни, деятельности и отдыха населения.

2.1. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы, целевые индикаторы и показатели.

Целью подпрограммы является:

- улучшение состояния территории населенных пунктов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- организация благоустройства населенных пунктов.

- Выполнение подпрограммных мероприятий связанных с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства территории, 100% освещенность улиц, проведение текущих и плановых работ по содержанию улично-дорожного полотна поселения приведет к созданию благоприятных условий проживания.

- Решение этих задач будет осуществляться администрацией Новоеловского сельсовета в рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета».

Срок реализация подпрограммы 2023- 2025 годы.

Целевые индикаторы и показатели результативности указаны в приложение №1 подпрограммы **«**Благоустройство территории Новоеловского сельсовета».

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств местного и краевого бюджетов в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы)

Главным распорядителем средств бюджета является администрация Новоеловского сельсовета.

2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом её выполнения.

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия.

Общее руководство и контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Новоеловского сельсовета.

В её обязанности входит:

- координация деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, объемов финансирования.

- текущее управление мероприятиями;

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по реализации мероприятий подпрограммы, осуществляет администрация Новоеловского сельсовета.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация Новоеловского сельсовета. Исполнитель несет ответственность за своевременную и полную реализацию подпрограммных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов подпрограммы.

2.5. Оценка эффективности подпрограммы

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

1. Улучшение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке, а так же содержания мест захоронения в надлежащем виде.
2. Улучшение качества освещённости улиц и содержания дорог в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов – приложение № 2 к подпрограмме.

2.7. Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат

Объемы средств бюджетов всех уровней для финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке*.*

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:

в 2023- 2025 годах – 5324,20 тыс. рублей;

в том числе:

средства районного бюджета – 698,70 тыс. рублей по годам:

в 2023 году – 232,90 тыс. рублей;

в 2024 году – 232,90 тыс. рублей;

в 2025 году – 232,90 тыс. рублей

средства местного бюджета – 4625,50 тыс. рублей по годам:

в 2023 году – 1780,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 1544,20 тыс. рублей;

в 2025 году – 1301,30 тыс. рублей

Приложение № 1

к подпрограмме 1, реализуемой в рамках муниципальных программ администрации Новоеловского сельсовета

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Едини  ца измере  ния | Источ  ник  информации | Отчетный финан совый год 2019 | Отчетный финан совый год  2020 | Отчетный финан совый год 2021 | Отчетный финан совый год 2022 | Теку щий финан совый год  2023 | Первый год  планового периода 2024 | Второй год  планового периода 2025 |
| 1 | Цель подпрограммы: Улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой индикатор 1  Содержания населенных пунктов в чистоте и порядке | % | мониторинг | не менее  88 | не менее 90 | не менее 92 | не менее  94 | не менее 96 | не менее  97 | не менее 98 |
| 1.2 | Целевой индикатор 2  Освещенность улиц и содержания дорог в населенных пунктах. | % | мониторинг | 87 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 | 98 |

Приложение № 2

к подпрограмме 1, реализуемой в рамках муниципальных программ администрации Новоеловского сельсовета

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

(Тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы,  подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |  | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Теку  щий  финансовый  2023 | Первый год  плано  вого перио  да  2024 | | Вто рой год плано  вого перио  да  2025 | | Итого на  период | | Ожидае  мый результат от реали  зации  подпрог  раммного меро приятия (в нату  ральном выра жении) | |
| Цель подпрограммы: Улучшение качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1  Организация благоустройства населенных пунктов | Администрация Новоеловского сельсовета |  |  | 0110000000 |  | 2012,9 | 1777,1 | 1534,2 | | 5324,2 | | | |  |
| Мероприятие 1  Содержание  территории поселения в чистоте и порядке | Администрация Новоеловского сельсовета | 813 | 0503 | 0110081110 | 240 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | 330,0 | | | 3 насе  ленных  пункта | |
| Мероприятие 2  Освещённость улиц населенных пунктов поселения | Администрация Новоеловского сельсовета | 813 | 0503 | 0110081120 | 240 | 1100,0 | 864,2 | 621,3 | | 2585,5 | | | Протяжен  ность  освещен  ных улиц- 14,93 км | |
| Мероприятие 3  Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов поселения за счет средств дорожного фонда Новоеловского сельсовета | Администрация Новоеловского сельсовета | 813 | 0409 | 0110081130 | 240 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | | 1350,0 | | | Протяжен  ность  улично-дорожной сети  13,88 км | |
| Мероприятие 4  Проведение работ по изготовлению землеустроительной документации по межеванию планов земельных участков  Новоеловского сельсовета | Администрация Новоеловского сельсовета | 813 | 0412 | 0110081140 | 240 | 120,00 | 120,00 | 120,0 | | 360,0 | | |  | |
| Мероприятие 5 Мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств районного бюджета | Администрация Новоеловского сельсовета | 813 | 0409 | 0110088020 | 240 | 232,90 | 232,90 | 232,90 | | 698,7 | | | Протяжен  ность  улично-дорожной сети  13,88 км | |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |
| ГРБС администрация Новоеловского сельсовета |  |  |  |  |  | 2012,9 | 1777,1 | 1534,2 | | 5324,2 | | |  | |

Глава Новоеловского сельсовета Е.В. Краева